平成２９年度　　事業報告書

社　会　福　祉　法　人　金　太　郎　の　家

デイサービス金太郎の家　      　地域密着型認知症対応型通所介護事業所さざんか

地域密着型通所介護事業所やまぶき

訪問介護事業所

居宅介護支援事業所

金太郎の家 障がい福祉サービス　 居宅介護、同行援護事業所

日中一時支援事業所

麦の家　　　　　　　　　　　    就労継続支援Ｂ型・生活介護事業所

相談支援事業所

金太郎の家福祉移送サービス　    一般乗用旅客自動車運送事業所

有償運送事業所

金太郎の家　                    集いの場

有償ヘルパー事業所

平成29年度事業報告

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

社会福祉法人金太郎の家

Ⅰ．総括（法人全体）

- 法人のミッションに向けて

だれもが尊厳をもっていきいきと暮らせる地域社会づくりの一助となることを願い、高

齢者、障がい者、こどもなど、福祉サービスを必要とする方々が、住みなれた地域におい

て、その人らしい生活を継続できるよう支援することを目的とし、職員一同、各事業に取

り組んだ。

（２）障がい者多機能型施設　「麦の家」の建設

国、島根県、出雲市様より補助金をいただいて、障がい者多機能型施設の建設を行った。

平成29年3月に島根県より、4月に出雲市より、障がい者福祉施設整備補助金の交付決定をいただき、本格的に建設に向けて動き出した。設計は前年度に株式会社中林建築設計事務所と契約を結んでいたが、施工業者については、5月30日に入札、株式会社フクダに決定した。6月1日に着工届を提出、6月15日に地鎮祭を行なって工事に入った。

着工後は、2週間に1回設計事務所、施工業者と定例打合せを行い、こちらの意向も組んでいただきながら工事は進められた。屋根の色や外壁の色などご利用者の意向もできるだけ取り入れながら設計、工事を進めていただいた。

大きな施設整備は法人にとって初めてのことであり、分からないことばかりであったが、深く地面を掘っての基礎工事、そして足場が組まれ少しずつ建物が出来上がっていく様は、とても興味深く、ご利用者の方ともいろいろ夢を語り合いながらの半年間であった。7、8月が鉄骨の組み立てとなり、灼熱の中、作業をして下さり工事現場の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいであった。

11月22日に建物が完成し、引き渡しを受けたが、その後、整備が必要な個所が見つかり修正を行ったことから、平成30年1月28日に竣工式を行った。式への参列、見学会への来場を合わせて130人の方にお越しいただいた。特に見学会には、障がいのある方やそのご家族、また地域の皆さんが多数お越しくださり、地域の福祉拠点としての役割を果たしていくという社会的責任を強く感じたことであった。

建設の経過詳細は、次の通りである。

【建物概要】

| 建築種別 | 構造 | 階数 | 建築面積（㎡） | 延面積（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新築 | 鉄骨造 | 平屋 | 378.00 | 326.00 |

【金太郎の家「麦の家」建設工事　経過一覧】

| 日 付 | 項 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| H28. 4.28 | 事前協議書提出（県） | 社会福祉施設等整備事前協議書 |
| H28 .8.18 | 事前協議書提出（市） | 出雲市障がい者福祉施設整備費補助金交付申請事前協議書 |
| H28.10 | 施設整備計画協議書提出（県・・県→国） | 障害者（児）施設整備協議書 |
| H29. 2. 3 | 補助金内示（県） | 平成28年度補正社会福祉施設等施設整備費補助金の内示 |
| H29. 2. 3 | 設計監理業務委託契約 | 委託先：株式会社 中林建築設計事務所 着手H29.2.5 完了H29.12.28 委託金額 3,348,000円 （基本設計業務 972,000円） （実施設計・監理業務2,376,000円） |
| H29. 2.10 | 補助金交付申請書提出（県） | 島根県障がい者福祉施設整備費補助金交付申請書 |
| H29. 3.22 | 補助金交付決定（県） | 島根県障がい者福祉施設整備費補助金 |
| H29. 4.21 | 補助金交付申請書提出（市） | 平成29年度出雲市障がい者福祉施設整備費補助金交付申請書 |
| H29. 4.21 | 補助金交付決定（市） | 出雲市障がい者福祉施設整備費補助金 |
| H29. 5.30 | 工事入札実施 （指名競争入札） | （参加事業者７業者） 1.（株）中筋組、2.まるなか建設（株）3.（株）フクダ 4.松江土建（株） 5.今井産業（株） 6.（株）内藤組 7.（株）トガノ建設 |
|  | 立会者 | 1.阿食 司理事 2.長廻芳行監事 3.市役所福祉推進課須田晋次係長 |
|  | 落札方法 落札業者 落札金額 | 予定価格以内での最低価格 株式会社 フクダ 68,400,000円（税抜） |
| H29. 5.31 | 工事請負契約 | ・契約日：H29.5.31 ・着工日：H29.6.1 ・完成日：H29.12.25 ・契約金額：68,400,000円（税抜） 73,872,000円（税込） |
| H29. 6. 1 | 着工届提出 | （株）フクダ |
| H29.6.12 | 建築基準法確認済証明 | 出雲市 （変更確認済証明 H29.7.25） |
| H29. 6.15 | 地鎮祭 (建設地において) | 理事・評議員、地元代表、利用者代表、建築設計事務所、請負事業者 |
| H29. 6.20 ～ H29.10.16 | 定例打合せ会議 | 9回実施（原則2週間に1回開催） 法人、建築設計事務所、請負事業者等 週間・月間工程表確認 個別、具体的事項協議等 |
| H29.11.1 | 消防用設備等確認済証明 | 出雲市（消防） |
| H29.11.1 | 建築基準法検査済証明 | 出雲市 |
| H29.11.22 | 工事完了引渡 | （株）フクダ |
| H29.12.14 | 県・市工事完了検査 | 県・市工事完了検査 |
| H29.12.14 | 補助金実績報告書提出（市） | 平成29年度出雲市障がい者福祉施設整備費補助金実績報告書 （補助金額9,094,000円） |
| H30. 1. 4 | 補助金実績報告書提出（県） | 平成28年度島根県障がい者福祉施設整備費補助金実績報告書 （補助金額54,565,000円） |
| H30. 1. 9 | 補助金の確定（県） | 島根県障がい者福祉施設整備費補助金の確定 |
| H30. 1. 10 | 補助金の確定（市） | 出雲市障がい者福祉施設整備費補助金の確定 |
| H30. 1. 28 | 麦の家 竣工式 | 理事・評議員、地元代表、利用者代表、地元関係者、建築設計事務所、請負事業者、職員等 |

（３）ヘルパー事業所、就労継続支援B型、日中支援事業所の麦の家への移転

近隣の古民家を借り、第4活動棟としてヘルパー事業と就労継続支援B型をおこなって

きたが、麦の家が完成したので、2月より新施設で事業を行うこととした。今年の冬は特

に寒さが厳しく、引っ越し作業も大変であったが、無事移転が終了した。

移転後は、今までの狭い民家と違い、広いスペースに反対に戸惑うことも多かった。新

施設内に備品をどう配置し、どう使っていくか、職員をどう配置していくのか、電話等の

連絡はどうするか、現場職員が試行錯誤しながら決めていった。新しく就労継続支援B型を利用される方や、生活介護に移られる方もあり、2月、3月は、ハードな毎日が続いたが、職員一同協力しながら行なった。

（４）生活介護事業及び特定相談支援事業所の開設

平成30年2月1日から生活介護事業所、3月1日からは障がい者特定相談事業所を、開設した。生活介護事業所は、定員10名、営業時間は10時から4時とした。就労継続支援B型ご利用の方で、生活介護に移られる方、新規利用もあって、2月、3月は少人数ではあったが、サービスをスタートすることができた。詳細については後述。

相談支援は、相談はあるが、まだ利用契約には至っていない。他事業所での研修、書類の整備等を中心に行った。

（５）利用状況について

法人全体の、年間総利用件数は、29,467件で総利用料収入は、約156,460,000円であった。昨年度に比べ2,242件、約2,050万円の増であった。

事業ごとに見ていくと、老人デイサービス事業が9445件で785件、837万円の増で、内訳は、介護保険デイサービスが7,474件で、430件740万円の増、居宅介護支援（ケアマネ）が67件78万円の増、有償デイ（集いの場等）が288件16万円の増であった。

通所介護については、2月に雪のため3日間休業し、インフルエンザも1，2月に流行がみられたため利用が一時下がったが、それ以外の月はほぼ定員に近い利用率がキープできたこと、地域密着型通所介護やまぶきの利用定員を平成29年2月から1名増員して13名に増員したことが収入増につながったと思われる。居宅介護支援については、途中職員の業務中の事故による入院等厳しい状況もあったが、職員間の協力により乗り越え、利用増となった。有償デイ（集いの場の活動等）は、木曜会、金太郎大学などの利用が増えた。毎回参加してくださるボランテｨアの協力も大きい。

老人居宅介護事業（介護保険訪問介護、有償ヘルパー）は、年間の延べ件数が5,893件18,390,000円で、165件178万円の増ではあったが、29年12月頃より、ヘルパーの人員不足により希望していただいても受けることができないケースもあり、減少傾向にある。

障がい福祉サービス事業（障がいヘルパー、福祉移送）は、8,652件1,725万円で昨年より1,734件380万円の大幅な減収となった。内訳は居宅介護が394件、同行援護が7件、移動支援が716件の減少だった。福祉移送も、福祉タクシー（4条）は417件の増であったが、有償運送（78条）は1,034件の大幅減であった。ヘルパーや運転職員の不足の影響が出ている。通院でご利用の方が、介護保険の点数の関係から78条の有償送から当事業所4条の福祉タクシーでの利用に切り替えられるケースもいくつかあり、影響があった。

障がいデイサービス事業（就労継続支援B型、生活介護）の延べ利用件数は2,792件1,819万円であった。就労継続支援B型は平成28年11月からスタートさせた事業であり、年間の利用件数は、2,688件1,720万円であった。利用は少しずつ伸び、4月の利用件数は156件だったが、平成30年3月は236件となった。平成30年2月に新施設「麦の家」に移り事業を行っている。同時にこの月に生活介護もスタートさせた。まだ利用は少なく2か月の利用件数は104件であった。これからＰＲ等広く周知していかなければならない。

公益事業の障がい者日中一時支援は、994件333万円で、就労継続B型に移られる方もあり46件の減であった。

詳細については、後述のとおり。

（６）運営推進会議の開催

昨年より介護保険法の改正により、地域密着型事業所となり、運営推進会議の設置が義務化された。当事業所は、第3回、第4回運営推進会議を平成29年10月11日と、30年4月17日に、ご利用者、ご家族の代表、地域の方、識者、市役所、あんしん支援センターの方に出席していただき開催した。今年度より、テーマを決め、パワーポイントにて説明を行った。第🈪回は、理学療法士より『自分らしい生活を続けていくために』と題し個別訓練の取り組み等について紹介した。第4回は厨房から、『食事への取り組み～食事は楽しんで～』と題し、旬の食材を生かした食事作りや手作りおやつ、ミキサー食のこと等説明した。参加者の方から頂いた様々なご意見を、今後に生かしていきたい。

（７）衛生委員会の設置

職員数が、50人を超えたので、6月より衛生委員会を設置した。

産業医に、生協病院院長の金森美智子先生をお願いし、年間スケジュールを立て、毎月衛生委員会を開催し、職員の健康障害の防止や、健康の保持増進について話し合った。8月30日には、先生から『健康診断結果から～Ｄｒからのアドバイス』と題し講演をしていただいた。12月にはDrより資料を頂いて「インフルエンザ、ノロウイルスの予防について」研修を行った。

（８）利用者満足度アンケート調査の実施

10月にご利用者の皆様へ向けて満足度アンケートを実施した。事業ごとにそれぞれ設問を設定し、配布した。全体で311枚配布し、245枚の回収で回収率は79％だった。アンケートの中で、皆様からあたたかいお言葉をたくさん頂戴し、また、たくさんのご意見やご要望、そして私たちが今後改善すべき点もご指摘いただいた。

今回の結果を謙虚に受け止め、努力、精進の指針とさせていただき、更なる満足度アップを目指していく。

（９）地域福祉貢献活動支援活動

「くまの風呂敷プロｼﾞｪｸﾄ」

平成27年度から主に一人暮らし高齢者を対象に、買い物支援サービス、配食サービス、見守りサービスを実施しているが、本年度も継続して行った。

買い物支援サービス事業は、一人暮らし高齢者の「近くのスーパーがなくなって買い物に行けない」「自分で見て買いたい」という声を受けて始まった。自宅まで迎えに行き、集ってお茶会をした後買い物に出かけ、自宅にお送りするという流れで、この活動は、単に買い物だけではなく、お茶会では一人暮らしで困っていることや健康談義などの話で盛り上がり、和やかな交流の場にもなっている。ボランテアの方の協力も得、年間延べ72人の利用があった。

「配食サービス」

配食サービスは、高齢者世帯や、見守りの必要な世帯に、昼食、夕食を計698食提供した。配達は、福祉移送職員や事務職員、デイや就労職員等全職員が協力しておこなった。

「斐川福祉法人連絡会の地域貢献活動への参加」

斐川町内8法人で作る「斐川福祉法人連絡会」に当法人も参加し、そこから地域のサロンに参加させていただいた。一緒に体操などの活動をしたり、日常のリハビリや認知症についての話をさせていただいた。当事業所の見学にも来ていただいた。地域の方々と、近づきになれ、福祉や介護についての質問もいただき、有意義な活動となった。

（10）地域との交流

10月には毎年当団体が開催している「おちらとウォーキング」を開催、当自治会の宍道さんの案内で荒神谷周辺の史跡を巡った。天気にも恵まれ、地域の方やご利用者の方等25名、職員、ボランテア合わせて40名余りで楽しいウォーキングとなり交流を深めることができた。

地元の荘原コミセン祭りへの参加、年3回の介護の集い、夏休みこども交流会、クリスマスコンサートも本年も行った。詳細は後述のとおりである。

Ⅱ．各事業の実施状況

[２種社会福祉事業]

１．本部事業

（１）理事会、評議員会の開催

今年度は、法人設立以来初めてとなる施設整備を行った。多機能型事業所「麦の家」の施設整備に当たり、入札の準備のための理事会、入札結果報告、及び工事経過等において、役員から積極的な意見が出された。

また、施設整備に伴う目的の追加に係る定款変更、及び基本財産の担保提供について、理事会及び評議員会の決議をいただき、法人の新たな取組みの方向性について確認した。

法人の事業活動の範囲を広げ、地域に根差した法人活動の展開に向けて、年間9回の理事会、3回の評議員会を開催し活発な意見交換が行われた。

理事会、評議員会の開催内容は、次のとおりである。

平29成年度　理事会

| 会議名 | 日 時 | 出席者数 | 議 事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第１回理事会 | 平成29年5月8日 (月)18：30～17：40 | 理事7名 監事2名 | ○障がい者多機能デイサービスセンター入札について |
| 第2回理事会 | 平成29年5月30日（木）18：30～20：10 | 理事7名 監事2名 | ○障がい者多機能型デイサービスセンター施設整備に係る入札結果について 〇平成28年度事業報告について〇平成28年度決算報告及び財産目録の承認について〇監査報告について〇平成29年度補正予算について〇新役員の選任について〇定款変更について〇報酬等支給基準について〇評議員会の招集について |
| 第3回理事会 | 平成29年6月15日（水）18：30～19：00 | 理事7名 監事2名 | 〇理事長の選定について |
| 第4回理事会 | 平成29年7月6日（木）18：30～19：30 | 理事7名 監事1名 | ○障がい者多機能型デイサービスセンター建設に係る資金計画について |
| 第5回理事会 | 平成29年10月31日（火）18：30～20：20 | 理事7名 監事2名 | ○障がい者多機能型事業所建設経過及び今後のスケジュールについて〇生活介護事業に係る事業計画及び予算について〇平成29年度上半期の利用状況及び補正予算について |
| 第6回理事会 | 平成29年12月7日（木）18：30～20：30 | 理事7名 監事2名 | 〇生活介護事業予算について〇相談支援事業創設について〇定款変更について〇基本財産担保提供について〇評議員会の開催について |
| 第7回理事会 | 平成30年1月6日（土） | 理事会の決議の省略 | ○借入金償還期間の変更について〇第3回評議員会の開催について |
| 第8回理事会 | 平成30年3月7日（水）18：30～20：30 | 理事7名 監事2名 | 〇経理規程改正について〇平成29年度第3回補正について〇平成30年度事業計画について〇平成30年度当初予算について |
| 第9回理事会 | 平成30年3月28日（水）15：00～16：00 | 理事7名 監事1名 | 〇経理規程改正について〇平成29年度第3回補正予算について〇平成30年度当初予算について |

平成29年度　評議員会

| 会議名 | 日時 | 出席者数 | 議事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1回評議員会 | 平成29年6月14日（水） 18：30～20：10 | 評議員 8名 監事 2名 | 〇障がい者多機能型デイサービスセンター施設整備に係る入札結果について〇平成28年度事業報告について〇平成28年度決算報告及び財産目録の承認について〇監査報告について〇平成29年度補正予算について〇新役員の選任について〇定款変更について〇報酬等支給基準について |
| 第2回評議員会 | 平成29年12月15日（金） 18：30～20：00 | 評議員 8名 監事 2名 | 〇生活介護事業予算について〇相談支援事業創設について〇定款変更について〇基本財産担保提供について |
| 第3回評議員会 | 平成30年1月9日（火） | 評議員会の決議の省略 | 〇借入金償還期間の変更について |

（２）福祉啓発、地域交流事業

①介護の集い

|  | 第1回:7月8日（土） 9:30～15:30 | 第2回:10月21日（土） 18：30～20：45 | 第3回:3月17日（土） 13:00～16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加者 | 一般参加者14名、スタッフ5名、 | 参加者15名、職員17名 | 参加者 家族16名、 職員5名 |
| 活 動 内 容 | 介護家族のリフレッシュと交流を目的に、小旅行に出かける。 須佐神社参拝、スサノオ館見学、牧場のパン屋さんカウベルにてティタイム、交流。時間に余裕を持って組んでおりゆったりできた。当事者のお母さんと参加された息子さんは「久しぶりに一緒に出掛けられてよかった。」と話された。 | 作業療法士 泉靖司氏の講演「自分らしく生活を豊かに」 ～プロが語る元気になる話～経験談を交えてお話いただいた。「人は、作業をすることで元気になれる。作業療法は働く喜びを取り戻すこと」 | 伊藤八恵氏の指導による笑いヨガ・歌、茶話会。介護中の家族ばかりの参加で、互いに日頃の悩みなども話せてよかったとの感想をいただいた。講師の話しかけにより終始和やかな雰囲気で進行された。 |

②地域交流行事等

福祉啓発、地域交流を目的に、「おちらとウォーキング」「夏休みこどもクリーン活動

＆交流会」「荘原コミュニティセンター文化祭への参加」、「クリスマスコンサート」等の行事を行った。なごみ会は、本年は、麦の家の建設もあり、中止とした。

| 事業名 | 開催日 | 開催場所 | 対象 | 参加者数 | 活動の内容、様子など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏休み子ども交流会 | 7月4日 | 荘原駅 第3活動棟 | 近隣の小学生、金太郎俱楽部参加者 | 小学生 11名、 倶楽部 13名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5人 | 荘原駅及び歩道のクリーン活動をしながらウォーキングを実施。金太郎の家到着後、金太郎倶楽部の皆さんとちぎり絵の制作を行った。温かい雰囲気で交流できた。 |
| 荘原コミセン祭への参加 | 10月 14,15日 | 荘原コミュニティセンター | 荘原地区の方 |  | ご利用者の作品展示、バザー（焼きそばの販売200食）を行った。職員が協力して準備を行い、地域の方とも交流ができて良かった。 |
| おちらとウォーキング | 10月 9日（月） | 荒神谷史跡公園～波迦神社～波知る神社～荒神谷管理棟 | 視覚障がいのある方、ご利用者地域の方等 | 参加者 24名 講師1名 ボラ４名 職員12名 | 出雲市文化課の宍道さんのガイドで荒神谷、三絡方面を歩く。良い天気に恵まれ青空のもと、郷土の再発見となった。障がいのある方も多く参加された。中でも片マヒの方が、杖歩行でほぼ全行程を完歩され、皆感動した。 |
| クリスマスコンサート | 12月16日（土） | 第4活動棟 | 就労支援Ｂ利用者、地域の方々 | 地域の方々、 ご利用者 56名 | 麦の家で竣工式に合わせて行う予定だったが、建設の都合で、第4活動棟での開催となった。プログラムとしては、木曜会の皆さんの相撲甚句、オカリナ演奏、山陰フィル木簡五重奏、福引抽選会、バザー等。 天候が悪かったが近所の方等がたくさん足を運んでくださった。 |

（３）情報の発信

機関紙「金太郎便り」を年３回発行し、ホームページも更新を心掛けた。フェイスブックでも、日ごろの活動や身近な情報を発信するようにしたが、一層のタイムリーな情報の発信が必要である。

（４）厨房

１．活動内容

・朝のお茶口、昼食、午後のおやつ、配食弁当、遅番夕食、宿泊の夕食の調理、後片付け

・毎月15日のお弁当の日、昼クッキング、おやつクッキング準備、実施の補助

・献立作成、食品の発注、食品払い出し簿の記入、衛生管理簿の記入

・検便の実施

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・介護保険御利用者25名、集いの場御利用者5名～18名、就労・日中8名～13名、配食弁当　一日2～5食、遅番夕食1～3食のご利用が有りました。昼食は、多い時には50食を超える時もあった。

・食事形態・好き嫌いが多く見られ個々に対応をした。

・昼クッキングでは、12月を最後に休止した。最初は、出来るだけ全員参加を思っていましたが、段々に出来にくい状況になった。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

取組み

・個々の食事形態、嗜好を考えた食事作り。　　・食品管理、衛生的に調理をする。

・午前午後のお茶口作り　　・季節感を大切にした食事つくり

効果

・御利用者の高齢化も有り、形態に注意する事で食べて頂けた。嗜好面では、対応する方が多く忘れる事が時々有り、食べて頂けない事も有ったが、その都度、確認をし合い対応を心掛けた。日々対応が変わる方もいらっしゃり、その場での対応を出来る限りする事で食べて頂ける事も多く残菜も多くはでなかった。

・食材管理をする事で、在庫を多く抱えないようになった。また不足する事も少なくなった。

・おやつ作りでは、朝の煮しめは多くの方に喜んで頂けた。

・季節の行事での食事は、通常の食事にアクセントを付けられたと思う。

４．反省点　課題

・ハンバーグの一部分生焼きの事があった。前もっての検食も実施できておらず、御利用者の皆様にご迷惑をお掛けした。今後この様な事が起きないように、中心温度の測定を必ず行う事を話し合った。

・日々の清掃はしていたが、厨房内を定期的に清掃する事が出来なかった。

・今後も継続できる事は続けて行き、御利用者の喜んで頂ける食事作りを目指していきたい。

（担当：原　淳子）

２．老人デイサービス事業

（１）介護保険　地域密着型認知症対応通所介護（介護予防）

１．活動内容

・9:15～16:30を提供時間として、さざんかの活動棟にて、朝夕の送迎や健康チェック、様々な活動（レクレーション、外出等）入浴サービス、食事やおやつの提供などを行っている。

・5月と10月には遠足で花の郷や一畑薬師などに出かけた。地域交流として、いりすの丘での餅つきや笹巻づくり、小学校の運動会や学芸会の観覧、荘原コミセンや合銀荘原支店へ利用者様の作品展示などを行った。

・季節の行事としてブドウ狩りや蕎麦打ち、クリスマス会や節分、初詣なども行った。

・また、季節に合わせての花見のドライブや散歩、外出なども積極的に行っている。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・概ね定員いっぱいで利用していただき、大きなアクシデントも無く、年間を通じて利用は好調だった。

・変わらず男女比がほぼ一対一であり、男性の利用者の方に多く利用していただいている。

・ご家庭の都合などで、ご希望のある方は延長サービスとして、夕食を提供してからお送りしている。概ね2名、週３～４回のご利用があった。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・男性の利用者の方が多く、畑での作業や、庭木の剪定、ペンキ塗りなど男性の方が得意とされる活動を意識的に取りいれた。正月準備として、門松づくりも行い、皆さんで協力して立派な門松を作ってくださった。

・月一回の分科会にて利用者の方の状態や注意点などを共有し、困難ケースについてはＫＪ法などを用いてご本人のストレングスを伸ばしていけるような支援を検討した。

・6月に他施設見学として『古民家えにし』に職員二人で研修に行かせていただいた。金太郎と同じ小規模デイだが、一人一人のペースに合わせてとてもゆったりとケアをしておられる所が印象的だった。記録の書き方などを参考にさせていただき、記録様式の変更を行った。

・認知症実践者研修に2名の職員が参加し、認知症に対する学びを深めることができた。

４．反省点　課題

・活動棟が手狭であり、家具や備品等も老朽化している部分があるため、利用者の方が快適に過ごしていただけるような環境整備を行っていく必要がある。

・重度な認知症の方への対応や、周囲の利用者の方とのトラブルについて困難に感じる場面が多々あった。様々な認知症へ対する理解や、実際の対応方法についてもっと職員間で検討していく機会をつくっていきたい。

（担当：農間玲美）

（２）介護保険　地域密着型通所介護（介護予防）やまぶき

１．利用状況、利用傾向

・一日の利用人数の平均が13名の定員に対して12.48人のご利用だった。1月は寒い時期でもあり体調を崩される方が多く、2月は豪雪により3日間休業したため実績が減少した。丁度インフルエンザが流行し利用者の方、スタッフも感染者が多かった。今後は予防対策が重要である。

・男女比では圧倒的に女性が多く39人に対して男性は3人で前年同様だった。見学に来られた方も、女性が多い為に他の事業所にされたり、男性の方には認知症対応型を勧める事もあった。

・要支援の方の利用も10名程度と多い。ほとんど入浴も希望され、入っていただいている。また、一週間の内、1～2回の利用や、月に1～2回と回数の少ないご利用者の方がおられたため、全体の利用登録者数が多い状況である。

２．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・身体的に、歩行が不安定な方が多く、移動される際には杖や歩行器を使用されるため、出来るだけ見守りや付添を行った。遠足や周辺の散歩時も車椅子を使う方が多く、遠足の際にはほぼ全員の方が車椅子で移動して頂き安全に配慮した対応をした。

・理学療法士を配置し、個別リハビリや小グループに分かれてのリハビリに力を入れて取り組んだ。現在、14名の方で個別機能訓練加算Ⅱを取得し、身体面、認知面へのアプローチを行っている。施設内でのリハビリが帰宅後の自宅での生活に結びつけられるよう、ＰＴがご利用者のご自宅を訪問し、個別機能訓練計画を作成している。残存している機能の維持向上を図り、ご利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることができるように支援している。

・独居の方で要介護3だが在宅生活を強く希望され、デイサービス、移送サービス、ヘルパーの昼、夜の訪問と連携して支えている。冬の間はデイでお送りした際に部屋に暖房やあんかのスイッチを入れておくようにし、デイ利用の日には夕食の配食サービスも利用頂いている。夜の就寝の確認に訪問し、安否確認と施錠を行い、在宅生活が継続出来ている。

・時間延長のサービスでは、同居されている家族仕事の都合で遅くまで見て欲しいとか、ご本人の栄養状態が心配だからと夕食を希望される方もある。また、家族の急な用事で時間を遅くお送りしたり、早朝に迎えに行ったり、泊まりを希望され、宿泊の対応をさせて頂くケースもあり、個々に合わせた対応、受け入れを心掛けている。

・活動では昨年同様、脳トレを希望される方が多く、クロスワードや間違い探しの活動を多く実施し達成感を感じて頂けるよう配慮した。

・下肢の筋力低下が見られる方が多いため、コマや新聞紙やボール等の道具を使って下肢筋力増強運動を行った。

・要介護で利用されていたが、体調も回復され、要支援になられた方もあった。

３．反省点　課題

・籐椅子からの立ち上がり時や椅子に座る際に、バランスを崩して転倒されることが何度かあった。移動される際には、今後も細心の注意が必要と考える。

・利用者の方に縫って頂いた台拭きを寄贈する予定にしていたが、今年度は実施できなかった。来年度は是非行いたい。

・午睡を布団よりベッドを希望される方が多くなり限られたスペースの中で苦慮している。

・引き続き、下肢の運動を十分に取り入れ筋力の維持向上を図っていく必要がある。

・今年度行ったアンケート調査では、活動として散歩や歌を希望する方が多かったので、積極的に取り入れて行きたい。

４．その他

・個別機能訓練を行っているが、狭い空間を工夫して活用し実施している。利用者の方も生き生きとされているので、対象を広げ、充実させていきたい。

| 【通所介護時間延長サービス 利用延べ人数】 （単位：人） |
| --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| さざんか | 26 | 18 | 17 | 16 | 6 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 6 | 14 | 141 |
| やまぶき | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 1 | 12 | 149 |
| 合計 | 67 | 57 | 55 | 22 | 16 | 12 | 29 | 43 | 32 | 36 | 31 | 40 | 440 |

（担当：竹内一子）

（３）居宅介護支援事業

１．活動内容

・月１回以上自宅を訪問し、ご利用者の生活状況の把握やご本人やご家族の思いを聞き、相談に応じた。

・新規、更新時、プラン変更の必要性が生じた時、ケアプランを作成し、サービス担当者会議を開催。

・毎月モニタリングを実施。　　　・行政及び各機関、事業所との連絡調整。

・市役所から委託を受けた方の認定調査の実施。

・入退院時の医療機関との連携、退院時の支援　　・介護保険請求業務

・施設紹介および見学や面談の同行

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・月86名から92名の利用者数で推移する。昨年よりもケース数が約80件増加した。

・男女比は1対3位。要介護1と要介護2の方が多くを占めている。

・新規の依頼に対し、金太郎の家を希望される方はなるべくお断りをせずに受けているが、

受け持ちのケース数の多さやその時の状況によって、断らざるを得ない時もあった。

・認知症対応型デイサービスは金太郎の家を希望される方が多く、集中減算の対象となったため、理由書を提出している。

・利用者の方が入院された際、入院期間が短くなっていることなどにより、退院時に自宅にすぐに帰ることが難しい状況から、施設入所を希望されるケースが多くあり、施設探しに追われる事が多々あった。

・息子が一人で親の面倒を看ているケースを受ける事が多く、仕事もしながらの介護であり、家で安心して暮らしていただく為、ケアマネとして対応に苦慮している。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・困難事例は一人で抱え込まないで、他のケアマネに相談しながら対応した。

・分科会は全員集まれる時間を選び、新規や問題のあるケースの話し合いをして共通の認識が持てた。

・ケアマネ協会の役員を受け役員会を通してさまざまな情報を得ることができ、分科会等で共有できた。

・デイサービスの理学療法士と同室で業務をすることで、ケースのＡＤＬの状況も分かり、相談に乗ってもらうことができた。

・総合事業の開始や法改正に向けて、研修会に参加した。

・それぞれが関心のあるテーマの研修会に参加し、より知識を深めることができるように努めた。

・サービス事業所との連携をとる事で利用者や家族が在宅で安心して暮らせるように配慮

した。

４．反省点　課題

・目の前の問題や書類作成に対応している間に月末になり、モニタリングの記録が間に合わない事が続いている。

・総合事業への移行において、十分に理解して対応することができず、説明の不十分さや書類作成に苦慮する状況があった。

・ケアマネが長期で休みになった際、在籍しているケアマネだけでは業務をカバーすることが難しく、他部署から応援を受けることで、何とか苦境を乗り越えることができたが、今後そのような状況になった時の対応策を検討しておく必要があると感じた。

・事業所や医療機関等に情報提供する際に、出雲地域介護支援専門員協会の情報提供書の書式を使用していないが、連携を図りやすくするためにも、使用する情報提供書を統一する必要があると感じている。また、リハビリとの連携や自立支援のケアマネジメントを実施していくために、ＦＩＭの評価方法を勉強する機会を持つ必要がある。

【居宅介護支援　利用延べ人数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ２月 | ３月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用人数 | 88 | 92 | 91 | 90 | 87 | 92 | 97 | 93 | 94 | 89 | 89 | 89 | 1,091 |

（担当：田中美穂）

（４）自主デイサービス（集いの場等）

１．集いの場の活動

地域の高齢者、障がい者を対象に「集いの場」を提供した。これは、平成11年から続けているもので、本年度は「金太郎俱楽部」「金太郎大学」「歌う青空の会」「なごみ川柳会」「木曜会」の5グループに分かれ、第3活動棟を使って行った。火、金曜日毎週、木曜日は月2回開催、年間合計118回開催した。延べ利用人数は、1,385人であった。

各グループの活動状況は、次の通り。

|  | Ｈ２７年度集いの場 利用状況 | 延人数（人） | （開催回数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 歌う青空 | 木曜会 | 金太郎大学 | 川柳参加人数＋投句のみ | 金太郎倶楽部 | 合計 |
| 4月 | １５（１） | １９（２） | １７（１） | 休会＋１０ | ６８（５） | １１９（９） |
| 5月 | １５（１） | ２０（２） | １５（１） | ３＋５（１） | ６６（５） | １１９（10） |
| 6月 | １２（１） | ２０（２） | １２（１） | ３＋５（１） | ６６（６） | １１３（１１） |
| 7月 | １７（１） | ２４（２） | １８（１） | ４＋５（１） | ６４（（５） | １２７（１０） |
| 8月 | １７（１） | ２３（２） | １６（１） | 休会＋１０ | ６２（５） | １１８（９） |
| 9月 | １４（１） | ２３（２） | １６（１） | ４＋４（１） | ７１（６） | １２８（１１） |
| 10月 | １２（１） | ２３（２） | １５（１） | ４＋５（１） | ６９（６） | １２３（１１） |
| 11月 | １６（１） | ２５（２） | １３（１） | ５＋３（１） | ４５（４） | １０４（９） |
| 12月 | １２（１） | ２５（２） | １８（１） | ６＋４（１） | ５７（５） | １１８（１０） |
| 1月 | １６（１） | １９（２） | １２（１） | ６＋５（１） | ４７（４） | １００（９） |
| 2月 | 中止 | １６（２） | １４（１） | ５＋５（１） | ４５（４） | ８０（８） |
| 3月 | １５（１） | ２８（２） | １３（１） | ５＋５（１） | ７５（６） | １３６（１１） |
| 合計 | 161（11） | 265（24） | 179（12） | 45（10） | 735（61） | 1,385（118） |

ア.金太郎倶楽部

１．活動内容

お茶会、体操、歌、クイズ、脳トレ、外出と様々な内容で行っている。朝のお茶会では、ご利用者が、新聞の切り抜きなどの話題提供があったり、若い頃の話が出たりと、毎回とても盛り上がる。外出では、季節の花を見に地域によく出かけるが、時には、ご利用者の希望に応え、車で少し遠くまで出かけることもある。定期的に、本の読み語りにも来ていただいている。

２．利用状況・利用傾向

10人から15人のご利用があった。お茶会での話題提供など、ご利用者の皆さんが、自身の倶楽部として楽しもうと参加してくださっている。全体的に高齢化が進んでおり、介助の必要な方も増えている。

３．今年度力を入れて取り組んだこと

ご利用者の高齢化、機能低下があり、車の乗り降り、トイレ誘導、外出時等事故がなく安全に活動できるよう配慮した。大きな事故やケガなく１年をおえることができた。参加された皆さんが、「来てよかった」と思っていただけるよう、おひとりお一人に話していただく時間を取るようにした。

４．反省点　課題

人数が多い日や、外出時には、十分職員の目が行き届かないことがあった。利用者の方をしっかり見守れる体制づくりが必要性だ。毎回1～2名のボランテイアの方が参加し支えてくださっており感謝している。デイサービスを利用されている方の参加も増えており、職員間の一層の情報交換も必要だ。

（担当：嘉藤　敬）

イ．金太郎大学

１．利用状況、利用傾向

・毎月第4金曜日に開催。

・講師：川上茂先生による郷土史の講義。出雲風土記の本を元に話をすすめて頂いている。

・室内での講義ばかりでなく、沖洲天満宮参拝や池田先生のお墓参りにも出かけた。

２．利用状況・利用傾向・活動の様子

利用者が増え、毎回15名～17名の出席があった。ご利用者の方々が、いろいろな情報や意見を持ち寄られ、また質問もされて、活発に意見交換がされる「大学」になっている。男性ご利用者が多いのも特徴だ。

３．今年度力を入れて取り組んだこと

講師が、池田敏雄先生がお亡くなりになって川上茂先生に移り、今後、どのように進めて行ったらよいか、皆さんと一緒に話し合った。参加者が聞くだけではなく、できるだけお互いに意見を発表し合う会にしようということになり、そんな雰囲気づくりに努めた。だんだん賑やかな会になってきた。

４．反省点・課題

ご利用者の方々に、興味を持って楽しく大学で学んでいただけるようにと取り組んでいるうちに、日常生活の健康に関する話題が多くなった。一方斐川町内の歴史についての勉強会が少なくなったため、一部の方から、大学の内容が変わったようだという声も聞かれた。今後、時には地域から講師を招くなど工夫をしながら、郷土史の講義は引き続き重視していきたいと思う。

（担当：目黒代志子）

ウ．歌う青空の会

１．活動内容

毎月、その月・季節を参加者にイメージして貰いその月の歌に結びつけながら選曲を行った。一時間半の中で前半は童謡・唱歌、後半を懐メロで進行し、童謡・唱歌は足立のリコーダー、オカリナの伴奏で後半はYouTubeで画像を用いて皆さんに唄って頂く流れで行った。間には皆さんからのリクエストに応える時間も作る様にしている。

ただ歌うだけではなく時には輪唱や歌に合わせた手遊びなども（茶摘みなど）取り入れている。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

メンバーはほぼ固定されてきたが11回中（2月は大雪の影響で中止とした）7回は15名以上となり7月、8月は17名となり部屋を狭く感じるほどであった。概ね盛況という感じになっている。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

活動内容にも記したが、季節の歌を参加している皆さんに連想してもらう事により脳トレの要素も取り入れてみた。結果、皆さんのイメージと足立の選曲がかなりの確率で一致するようになった。

また、各曲については曲の背景やエピソードを調べて披露することによりその曲により興味を持って頂けるようになったと思う。

４．反省点　課題

曲によっては年齢によりその曲を知らない方が出てくることもあり、曲の組み合わせに工夫をする必要も感じている。

（担当：足立憲昭）

エ.なごみ川柳会

１．活動内容

・毎月第3火曜日　　　9：30～13：30

・当日までに宿題の兼題2題2句ずつ、自由句₈句を考えて、当日提出する。

講師の先生の選句、講評を頂き、皆さんで勉強会をする。

・山陰中央新聞紙上、金太郎便り、コミセン文化祭等に作品発表し、広く見て頂き、励みにしていく。

・お茶会では、健康論、社会時事、人生論等、話題も多種多様で世代間交流を図っていく。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・発足以来19年、参加人数も最盛期に比べ、減少傾向。

現在は参加人数5名、投句人数も5～6名。高齢化、傷病等の為、休会、退会される方もあり、今までで一番の過渡期と言える。

・会の皆さんは、生き生きと川柳作りに励み、意見交換を楽しんでおられる。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・作品自体多く集まり、勉強会や先生の講義に時間を増やす為、講師の判断により、兼題句の提出数を3句⇒2句に減らしました。選句時間の短縮により、勉強や交流にかける時間が増えた。

・今年度は、川柳出雲同友大賞受賞、同人奨励賞受賞、島根県文化祭銀賞受賞と会員3名が栄えある賞を頂いた。

４．反省点　課題

・平日午前中開催と言う形で、対象者が限定されてくるので、募集がかけにくい。

・高齢者が多く将来的な視点を広げていく必要性がある。

・PRし、どう増やしていこうか、相談しながら進めていきたい。

（担当：西　博美）

オ．木曜会（相撲甚句の会）

１．活動内容

・お茶会の後、「大笑い」5回、「気合いだ！」10回で始まり、アーアーアー発声、相撲甚句の「前唄」「後唄」「はやし」を全員で唄い、「本唄」を3名が発表し、最後に「木曜会錬成歌」を皆で合唱。

・季節のクイズ、健康情報、その他雑学などで脳トレを行っている。

・ハーモニカ伴奏による童謡、懐メロ等のイントロクイズ等。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・だんだんと、ご利用者が増加しており、14～16人になってきている。

・ご利用者Ｓさんによる「ガッテン」の発表を皆さんとても興味深く聞いておられる。

・相撲甚句については、皆さんが、自身を持って歌われるようになった。

・ハーモニカによる「イントロクイズ」は、一番楽しみしておられ笑い声が絶えない。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・他施設から声がかかり、訪問して披露することが増えた。

・みなさん、「前唄」「後唄」「はやし」はしっかり覚えられ、本番に強くなられた。

・会場では、お客様から握手も求められ、喜ばれた。

・相撲甚句の新曲も発表した。

４．反省点　課題

・ご利用者増加により、手狭になり、籐椅子での対応が難しくなってきた。

・視覚障害の方や、トイレ介助が必要な方へ手を取られ、他の方々への配慮が行き届かないことがあり、職員配置を再考する必要がある。

（担当：坂本道夫）

３．訪問介護事業の経営

（１）介護保険　訪問介護事業

１．活動内容

・身体介護～　体調確認、食事、排泄、ポータブルトイレの更新、衣類の着脱、入浴、清拭、通院介助

・生活援助～　調理、買い物、食材等の保存確認、居住の掃除・整理整頓、洗濯、シーツ交換、ベッドメイキング、ごみ出し、体調確認

・通院等乗降介助

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

長期の入院・短期入所の利用者が数人重なり、利用が減った時期があったが、在宅に戻られた方、閉鎖事業所からの引き継ぎがあり、利用者数回復あり。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

分科会、連絡ノート活用での情報共有。日々の訪問での気付きを職員同士、管理者と話し合い、支援のやり方を工夫した。気付きを早い段階でケアマネに報告し、支援内容の変更、改善に繋げる事が出来た。

４．反省点　課題

職員の人員不足の為、決まった時間での訪問が出来ない事があり、利用者に時間、

曜日変更のお願いや、調整がつかず訪問を中止させて頂く事もあった。

訪問先に数人の職員が交代で入るが、支援のやり方に差がある。職員間の連携を密に取り、やり方の違いに気付いた時は早いうちに助言を行い、改善していく必要がある。

（担当：須谷敦子）

（２）有償ヘルパー事業

介護保険で対応できない家事援助や、施設に入所されている方の外出や帰省の支援、県外への旅行の同行、余暇活動など、ご利用者の希望に合わせ幅広い内容の支援を行った。通院時の院内の受診時の付き添いなど、介護保険サービスと組み合わせて行うケースもあった。利用件数は、年間1,112件、月平均92件であった。デイの職員の協力も得て、独居高齢者宅への夜間の訪問し、安否確認、就寝準備などを行った。在宅生活を継続していく上で、無くてはならないサービスであると思う。

訪問介護・有償ヘルパー利用人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪問介護 | 450 | 467 | 440 | 428 | 439 | 407 | 432 | 425 | 351 | 342 | 271 | 329 | 4,781 |
| 有償 | 66 | 85 | 91 | 103 | 111 | 101 | 102 | 97 | 97 | 86 | 78 | 95 | 1,112 |

（担当：須谷敦子）

４．障がい福祉サービス事業

（１）居宅介護

１．活動内容

・自宅へ訪問し、家事援助（調理、掃除、買い物、育児支援等）や身体介護（入浴、共にする家事等）を行ったり、病院の通院のための車への乗降の介助を行った。

・家事援助は、支援時間30分から2時間半、身体介護は30分から2時間のそれぞれニーズに合わせて提供していました。通院介助は、病院の中での介助が必要な方については付き添いも行った。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・相談支援専門員さんの計画書に基づき、個別支援計画を作成し、決められた時間、必要な内容を提供した。身体、知的、精神障がいの方、必要な内容、自立に向けた支援かどうかと考慮した。

・家事援助は、希望としては掃除が多くあり、身体も共にする掃除が多くあった。

・日曜日も調理希望の方がおられ提供していた。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・相談支援専門員と連携をして、状態に変化がある場合はすぐに報告対応をして頂いた。

利用者の方の支援会議を通して必要な情報を共有出来る機会が多く、訪問介護での関わりだけでなく全体像を見ることが出来、自立へ向けた支援を心がけた。

・何年も続けて利用されることがあり、日々の訪問を通して利用者の方とヘルパーとの信頼関係が出来ていることを実感した。

４．反省点　課題

・訪問予定時刻に訪問出来ず、遅刻したり、訪問時間の変更をお願いすることもあった。

・職員が続けて同じ利用者の方に訪問することもあった。

・利用者の方の自立に向けた提供内容を提供する前に必要なのかということを考えるようにして、適切なサービスを見極めていきたい。

５．その他

2月の豪雪の時は、車を駐車することが出来ず、利用者の方の了解を得て訪問中止にしたケースがあった。豪雪や自然災害などにより訪問中止があることを再度周知しておく必要がある。

（担当：竹内淳子）

（２）移動支援

１．活動内容

・通学移動支援

有償運送車両を使用し出雲養護学校に通学の付添い個別支援（ヘルパー1名に対し利用者1名）とグループ支援（ヘルパー１名に対し利用者2～3名）と徒歩にて学校に登校付き添いを行った。

・自宅から福祉施設への送迎など通院以外の目的で安全確認移動を行った。

・休日の余暇活動、買い物、スポーツなど外出の付添いを行った。30分の買い物から旅行の付き添いまで様々なニーズがあった。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

・7歳から80歳代、毎日から数か月に１回利用と幅広い利用の方がおられ、上記の希望の内容も様々で利用者のニーズに合わせて満足できる時間になる様に支援内容も明確に統一した。

・土日の休日の支援や、早朝、夜間も対応できるところは、支援行った。

・支援会議において活動の様子など報告したり、相談支援員さんとの連携を行った。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・毎日の通学支援を行うことで、利用者の状況の変化を把握出来た。利用者の状況に変化があった場合、その都度報告を受け、問題解決出来る様職員間で話し合いを行った。

・安全面で交通事故等大きな事故がなく支援出来た。

４．反省点　課題

・記録の書き方がより具体的でない場合もあり、分かりやすく記述する方法を伝達したり、記入しやすい記録用紙の作成を検討する必要があった。

・手順書など統一した支援ができる書類作成を心がけたい。

・ヘルパーの退職等で人員が確保できず土日を中心に依頼を断らざるを得ない事があった。

５．その他

2月の豪雪では、道路状態も悪く交通渋滞が発生し、出雲養護学校から荘原まで4時間と長時間掛かり車内での児童さんの安全も考え、翌日の養護学校送迎は中止させて頂いた。今後も自然災害等起こりうる事態には訪問出来ないこともある事を周知する必要がある。

| 障がい福祉サービス利用延人数（人） |
| --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| 居宅介護 | 121 | 123 | 137 | 130 | 120 | 126 | 105 | 100 | 112 | 117 | 110 | 118 | 1419 |
| 同行援護 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 48 |
| 移動支援 | 192 | 172 | 184 | 128 | 95 | 191 | 186 | 173 | 159 | 152 | 147 | 155 | 1934 |

（担当：竹内淳子）

（３）就労継続支援B型

１．活動内容

地域で生活されている障がい者の方に、社会的自立を目的とした作業活動や生活支援の提供を行います。作業内容として次のような支援を行っている。

・施設外就労・・・出雲空港公園トイレ清掃、直江駅トイレ清掃、イリスの丘工房清掃、トイレ清掃、今岡ファームのネギ箱作り、ハウスネギ抜き、草取り、空き缶つぶし

・内職・・・袋詰め、シール貼り、カップ作業

・オリジナル商品・・・姫茶の製造、デコレーションクリップ、こんにゃく作り、黒米選別、極小黒豆の選別、袋詰め等

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

4月当初は15名のご利用で、途中長期欠席者2名の方が退所されたものの、徐々に利用が増え、1月の時点では、契約者数が22名となった。2月の新施設移転に伴い生活介護事業の開設で、就労継続支援B型より4名の方が生活介護に移行されたため、3月末時点では18名の方が、在籍となっている。喜ばしいこととしては、この3月に出雲養護学校を卒業したばかりの男子生徒が社会人としての第1歩を、麦の家からスタートしてくれたことである。出雲養護生徒の実習先として、保護者の方の熱心な訪問も2件あり、今後に期待したい。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

昨年の課題であった工賃向上及び、作業提供の安定に向けて、新たな作業先の開拓や、オリジナル商品の開発に力を入れてきた。施設外就労としては、イリスの丘工房清掃及びトイレ清掃を請け負うことができた。内職先としては、新たに2社と契約し、そのうち1社からは、安定した作業を供給してもらっている。オリジナル商品の開発としては、大黒さんにまつわる薬草伝説を基に、地元の方々の協力を得、健康茶「姫茶」を考案、製造販売にこぎつけた。また若い女性の感性を生かしたかわいいデコレーションクリップの制作、販売もできた。また空き缶回収も職員他地域の方々の協力を得、安定した収入源となっている。お陰様で、工賃収入も年度初めに比べると、ほぼ2倍近くになってきている。

４．反省点　課題

・多くの方々の協力を得、多種にわたっての作業量も増えてきたが、個々に適した作業に分かれるほどに職員の手が足りない現状がある。

・折角の姫茶の販売も、現時点では施設内での販売しかできていないので、今後バーコード化して販路の拡大と安定した商品の供給ができるよう原材料の収穫時期にはしっかりと力を入れて取り組んでいかなければならない。

・長期欠席者や、来所されてもなかなか作業に向かえない方への細やかな対応必要である。

５．その他

さまざまな、障がいの特性を持った方々への専門的知識と理解を深めるとともに、ご利用者同士がお互いを受け入れ、心豊かに共存できる環境作りに、職員が力を合わせて向かっていくことが必要である。

（担当：阿食羊志子）

（４）生活介護

１．活動内容

・1人ひとりの特性に応じた、今までの生活スタイルを大切にしながら、必要に応じた介助を行い、無理なく安心して過ごして頂くように支援する。

・一人ひとりの持てる力、能力をいかした活動や、個々の希望メニューを取り入れながら心身の活性化を図る。

〇活動・・・散歩、ドライブ、買い物、ちぎり絵、音楽鑑賞

〇作業　介助・・・入浴、食事、排泄他

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

2月からの事業開始で、今まで就労継続支援B型を利用されていた方のうち、4名の方が、生活介護に移行され、3月には、今まで日中一時を利用されていた方が、2名ほど、生活介護と併用してご利用になられ、他に新たに、他施設の就労継続支援B型から、麦の家の生活介護に変られ、3月末には7名が在籍となっている。しかし、平日の利用者数は、2名～5名とばらつきがある。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

新たな事業を始めるに当たり、事業所説明会に参加してＰＲに努めたり、相談支援員専門部会にて説明したりと、広報活動を行ってきた。少しずつではあるが、問い合わせや、見学の方も来られている。

活動内容では、個々の特性の把握に努めるとともに、ゆったりと落ち着いた雰囲気、環境作りに心がけ、新規の方も不安なく過ごされている。

４．反省点　課題

手探り状態でのスタートで、一人一人のニーズに合う、満足していただける日中活動の提供ができるかどうか。特にきちんと意思表示ができにくい方に対しては、いつもこれでいいのか、もっと他にあるのではないかと、反省ばかりの連日である。いろいろな特性を抱えている方々への対応の仕方等、専門的知識理解を深めるためのスキルアップが、必要だと、切に思う。

これから利用者が増えていく中で、もっと医療、看護、介護の必要を迫られる方も出てくるかもしれない。そんな中で、麦の家の生活介護としての特性、方向性を求められるのではないか。麦の家ならではの生活介護の在り方、大切にしたいことを、職員が力、知恵を絞って考えていく必要がある。

（担当：阿食羊志子）

（３）福祉移送（福祉タクシー、有償運送）

１．活動内容

福祉タクシー（4条）；2種免許を取得した運転士が車椅子を使用されている方や障がいのある方、内部疾患のある方の外出や通院のサポートを行った。

有償運送（78条）：ヘルパー2級及び介護職員初任者研修受講修了者が、運転者講習を受講し、陸運局の許可を得て、訪問介護事業の通院等乗降介助、移動支援、居宅介護の通院乗降介助、同行援護等と組み合わせた移送を行った。定期利用の方や事前に予約を頂いて利用される方が多いですが、急な依頼にもできる限り対応させて頂いた。

２．利用状況・利用傾向（活動の様子）

出雲市や松江市の発行するタクシーチケットにも対応し、殆どの方が予約して頂いてのご利用ですが当日の依頼にもでき得る限り対応させて頂きました。施設入所されている方の外出や通院、入退院の依頼も多くあった。

今年は大雪が続き、危険な雪道と長い移送時間で困難を極めた。安全運転を心掛け、人に優しい運転（横断歩道を渡ろうとされている方や雨の日の歩行者等）を継続していく。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・安全運転を常に心掛け業務に取り組んだ。

・依頼に漏れのないような体制を心掛けた。また、予約時間に遅れることのないよう、交通事情の報告等を共有した。前の付添が長引いたため次の移送に遅れそうな場合など早めに事務所に連絡を入れ、他の職員が代わりに向かう等できるだけ利用者の方にご迷惑をかけないよう努めた。

・付添の依頼も多く、ケアマネや家族と連携し、ご利用者の方の様子を書面にしてもらったものを持参して対応するようにした。

・車内清掃を全職員が心掛け、利用者の皆様に気持ちよく乗っていただけるよう出発前や帰所時には　マットの泥を払うようにした。

４．反省点　課題

・車内清掃には気を配るあまり、金太郎の敷地ではないところでマットを払っていたと苦情の電話が

ありました。職員会でも周知しましたが、注意していきたいです。

・毎年のことではありますが車両に傷が目立ちました。報告のないものもあったため、報告の徹底を全職員に再度周知していきます。

・研修に積極的に参加し、介護技術の向上や病気や障がいに対する理解を深め、より質の高いサービスが提供できるよう努めていきます。

（単位：人）

|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4条（福祉タクシー） | 75 | 65 | 132 | 119 | 128 | 126 | 133 | 101 | 117 | 76 | 78 | 92 | 1,242 |
| 78条（有償運送） | 383 | 411 | 357 | 299 | 272 | 395 | 348 | 368 | 320 | 302 | 267 | 287 | 4,009 |

（担当：森山幾美）

[公益事業]

１．障がい者地域生活支援事業

（１）日中一時支援事業

１．活動内容

利用者家族の要望に応じた活動内容と、安心して過ごせる場の提供を行った。利用時間も個々に応じて対応させていただいた。

２. 利用状況・利用傾向（活動の様子）

・小中学校生徒の放課後利用及び長期休暇中、個々に応じて学習指導や自由遊びの見守り、ドライブ、運動、外出等の利用があった。

・また、家族の都合により、日中の居場所として提供した。

・成人の方の土曜日利用もあり、要望に応じて散歩やドライブ、お話し相手等行った。

・入浴のみの利用希望もあり対応させていただいた。

３．今年度力を入れて取り組んだこと　効果

・4月から2月までは就労の方と一緒に、古民家で過ごしたが、狭い中でも職員が増えただけ色々な視点で個々を受け入れることができたり、問題点など共有し解決に至ることができた。

・2月に麦の家に移ってからは、活動スペースの環境づくりを一緒に行い自主性を重んじた活動を取り入れてきた。

４．反省点　課題

・小学一年生から50歳代という幅広い年齢層のご利用で、求められる活動内容も様々で、中には、個別対応を要する方もあり、今後の体制整備が課題である。

（担当：阿食羊志子）