（様式）

1/2

助成事業完了報告書

日本財団　会長

報告日付：　2016年3月3日

事業ID：2015317340

事業名：障害者支援施設「かしの木学園」の改造

団体名：社会福祉法人　白い雲の会

代表者名：理事長  尾上 公昭    ㊞

TEL：0969-23-5556

FAX：0969-23-5692

事業完了日：2016年02月29日

事業費総額　　　　　　　15,660,000円　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　　　　　　5,870,000円

助成金額        　   9,790,000円　（千円未満は切り捨て）

事業内容：

物件現況　障がい福祉サービス事業　就労継続支援B型事業（1986年5月1日開設）

取得形態　（財）日本船舶振興会による助成金にて建設

工事内容　特殊作業室の増築、作業場Ａ及び作業場Bの増築と段差解消と板張り、職業指導員室の増築、下駄箱周囲の増築、廊下床貼り替え、各室床貼り替え、既設建具改造、LEDへの取替え

施設名称　かしの木学園

整備場所　熊本県天草市楠浦町錦島26番17

建物面積　養護所　563.42㎡

構造　　　　鉄骨造スレート葺平家建

施設概要　作業室、相談室、洗面所、トイレ、利用者更衣室、指導員室、食堂、会議室、事務室

定員　　　　40名

事業目標の達成状況：

当園を利用される方の高齢化が進んでおり、また利用される方の個々の多様化したニーズが増えているが、今回の整備で、より安全で安心して過ごすことができる環境を整えることができ、作業室の整備においては、作業の効率化をはかり、工賃向上に努める事ができる。また、照明をLEDへ交換することで、明るく安全な施設となり、電気代の削減につなげることが見込まれる。

事業成果物：

建築物（写真）

（様式）

2/2

収支計算書

（2015年4月1日から2016年2月29日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 9,790,000 | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |  |
| 自己負担 | 2,450,000 | 5,870,000 | 2,450,000 | 0 |  |
| 収入合計 | 12,240,000 | 15,660,000 | 2,450,000 | 9,790,000 |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 改築工事費 | 11,700,000 | 15,120,000 | 0 | 15,120,000 |  |
| 設計管理料 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 |  |
| 支出合計 | 12,240,000 | 15,660,000 | 540,000 | 15,120,000 |  |