（様式）

1/2

助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹川　陽平　殿

報告日付：２０１７年　４月１０日

事業ID：　2016387960

事業名：　平成28年度熊本地震により被災

した通所多機能型事業所「第二城南学園」

の修繕および機器整備

団体名：　（福）慶信会

代表者名：　理事長　甲斐　孝子　　印

TEL：　0964-28-8144

事業完了日：　２０１７年　３月３１日

| 事業費総額 | 30,287,380円 | （収支計算書に記載する決算額） |
| --- | --- | --- |
| 自己負担額 | 3,057,380円 |  |
| 助成金額 | 27,230,000円 | （千円未満は切り捨て） |
| 返還見込み額 | 円 | （収支計算書に記載する助成金返還見込額） |

事業内容：

工事内容　１）浄化槽１４０人槽の改修工事及び配管工事

２）プレハブ冷蔵庫移設

３）真空包装器の購入

施設名称　第二城南学園多機能型事業所

場所　　　　熊本市南区城南町藤山１２６３

構造　　　　鉄筋コンクリート

合併処理方式　１４０人槽

1.事業目標の達成状況：

【申請時の目標】

浄化槽の改修工事をすることで、施設利用者が安心して施設に通える環境を整備する。

また、地震により被災したプレハブ冷蔵庫を安全な場所に移設することで利用者の安全性を確保し、真空包装器を購入し、地元の農家や直売所と連携を取りながら加工品作りに取り組むことを目標とします。

【目標の達成状況】

浄化層の改修工事が完了しプレハブ冷蔵庫を移設したため、安全性が確保でき移転先から戻ることが出来た。

また、真空包装器を購入したことにより、販売所への出荷が袋詰めから密封包装する事が出来、また安全性も増しました。

2.事業実施によって得られた成果：

商品を真空包装して、８０度で温熱殺菌することで、賞味期限が長くなった。

3.成功したこととその要因

他の場所に移転し浄化槽等の工事をしたことで、利用者の安全が確保された。

また、真空包装器を購入したことで、安定した加工品作りが出来る。

4.失敗したこととその要因

特になし

事業成果物：

別紙添付あり

浄化槽（写真）

プレハブ冷蔵庫移設（写真）

真空包装器（写真）

（様式）

2/2

収支計算書

（２０１６年９月１６日から２０１７年３月３１日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 受入済額 (C) | 助成金 未調達額 (D = A-C) | 助成金 返還見込額 (E = D–B) |
| 日本財団助成金収入 | 27,230,000 | 27,230,000 |  | 27,230,000 |  |
| 自己負担 | 0 | 3,057,380 |  | - | - |
| 収入合計 | 27,230,000 | 30,287,380 |  | 27,230,000 |  |

| 支出の部 |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 支出済額 (c) | 未払額 (d = b-c) |
| 浄化槽等復旧工事 | 27,230,000 | 27,864,000 | 1,000,000 | 26,864,000 |
| 設計管理費 |  | 1,393,200 | 1,393,200 |  |
| プレハブ冷蔵庫移設 |  | 328,180 | 328,180 |  |
| 真空包装器 |  | 702,000 | 702,000 |  |
| 支出合計 | 27,230,000 | 30,287,380 | 3,423,380 | 26,864,000 |