（様式）

1/2

助成事業完了報告書

日本財団　会長　笹　川　陽　平　様

報告日付：　2017年3月８日

事業ID：2015317968

事業名：高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」大規模修繕

団体名：（福）　よしだ福祉会

代表者名：理事長　芝　原　恭　一

TEL：0854-75-0346

FAX：0854-75-0456

事業完了日：2017年2月28日

事業費総額　　　　　57,630,000　円

自己負担額　　　 11,530,000　円

助成金額         46,100,000   円

事業内容：

物件状況　　所有物件

取得形態　　1994年建設

工事内容　　1）管理棟屋根改修工事

2）多目的ホール周辺デッキ改修工事

3）プールサイドすのこ改修工事

4）サブエントランス自動扉改修工事

5）ふかのの里アルミサッシ更新工事

6）誘導灯更新工事

7）居住棟照明更新工事

8）プール循環ろ過装置熱交換器更新工事

9）制御機器三方弁更新工事

10）プールジェットポンプ更新工事

11）プール還水ポンプ更新工事

12）男子浴室殺菌剤ポンプ更新工事

13）ふかのの里サーキュレーター新設工事

14）管理棟トップライト改修工事

15）管理棟外壁改修工事

施設名称　　ケアポートよしだ

整備場所　　島根県雲南市吉田町深野84番地6

面積　　　　敷地面積7,779.93㎡　延床面積3,761.81㎡

構造　　　　鉄筋コンクリート鉄骨造一部木造平屋建

施設概要　　老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業所、定期賃貸住宅型有料老人ホーム、生活福祉センター、リフレッシュセンター

定員　　　　老人デイサービスセンター18名、小規模多機能型居宅介護事業所25名、高齢者福祉センター11名

事業目標の達成状況：

ケアポートよしだの施設及び設備を改修することにより、高齢者など入居者が安全で安心な環境で生活できるとともに、より介護度が高い方に利用していただける施設環境を整えることができた。一方、整備した温泉プール棟では、介護予防のための健康運動教室など多くの事業を展開し、健康増進に寄与することが見込める。

事業成果物：

施設整備写真

（様式）

2/2

収支計算書

（2016年4月1日から　2017年2月28日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 46,100,000 | 46,100,000 | 36,900,000 | 9,200,000 |  |
| 自己負担 | 11,530,000 | 11,530,000 | 13,197,000 |  |  |
| 収入合計 | 57,630,000 | 57,630,000 | 50,097,000 | 9,200,000 |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 建築主体工事費 |  | 48,072,000 | 48,072,000 | 0 |  |
| 機械設備工事費 | 57,630,000 | 6,858,000 | 0 | 6,858,000 |  |
| 設計監理委託費 |  | 2,700,000 | 2,025,000 | 675,000 |  |
| 合計 | 57,630,000 | 57,630,000 | 50,097,000 | 7,533,000 |  |