活動報告書

報告日付：2024年3月31日

事業ID：2023016358

事業名：岡山県西粟倉村における「子ども第三の居場所」コミュニティモデルの開設と運営と車両整備（1年目）

団体名：一般社団法人Nest

代表者名：代表理事　福岡　要

TEL：０８６８－７９－２２１６

事業完了日：２０２４年３月３１日

事業内容

岡山県西粟倉村における「子ども第三の居場所」コミュニティモデルの開設と車両整備

期間：2023年4月1日～2024年3月31日

場所：岡山県英田郡西粟倉村

(1)物件現況:工場(築24年)

(2)取得形態:行政財産使用許可(使用料免除、光熱水費のみ実費徴収予定)

(3)内容:木工事、電気工事、空調設備工事、設備配管工事、弱電工事、サッシ入れ替え工事、サイン工事、壁面増設、備品・家電購入、車両整備など

(4)施設名称:未定

(5)面積:総面積約304m2、62m2(農産加工所)、40m2(機械保管庫)、304m2(創作館)

(6)構造:木造

(7)施設概要:食事・交流・学習スペース、キッチン、シャワーなど

(8)定員:20名(子ども)

事業目標

・2024年3月31日までに「子ども第三の居場所」コミュニティモデルを開設する

・運営開始までに関係各所(自治体・福祉事業所・社会福祉協議会・学校・PTA・SSW・民生委員会など)へ事業の説明会を実施する

事業達成状況

・１０月から着工、２月２９日に竣工・引き渡しを行なった。トヨタハイエースを整備した。

・３月運営開始後に修繕・補強必要箇所が発覚し、追加修繕工事を行なった。

・自治体・福祉事業所・社会福祉協議会・学校・SSW・議員へ開設の説明を行なった。