株式会社Democracy

2025年度 事業計画書

（2025年8月 〜 2026年7月）

策定日：2025年8月1日

1. 会社概要

| 会社名 | 株式会社Democracy |
| --- | --- |
| 事業年度 | 2025年8月1日 〜 2026年7月31日 |
| 事業ドメイン | 民主主義・地域政治に関するメディア・テクノロジー事業 |
| 主な事業 | ポリキャスト（政治情報プラットフォーム）、デモクラジオ（ポッドキャスト） |

2. ミッション・ビジョン

【ミッション】

市民が政治に参加しやすい環境をつくり、民主主義の質を高める。

【ビジョン】

あらゆる選挙・政策課題について、誰もが正確な情報にアクセスし、自分の意見を持てる社会を実現する。

3. 事業内容

■ ポリキャスト事業

- 地方選挙（市長選等）に特化した政治情報プラットフォームの開発・運営

- 候補者情報・政策比較・有権者の声を集約し、投票行動を支援

- 初年度は宇和島市長選をモデルケースとしてクラウドファンディングを実施

- コンテンツ販売・スポンサーシップにより収益化を図る

■ デモクラジオ事業

- 民主主義・地域政治をテーマとしたポッドキャスト番組の制作・配信

- 初年度は認知拡大・ブランド構築を優先し、直接収益は見込まない

- 将来的にはスポンサー収入・プレミアムコンテンツ販売を目指す

■ 補助金・助成金活用

- 地域DX・市民参加促進に関する国・自治体・民間財団の補助金を積極活用

- 初年度目標：100万円の獲得

4. 事業スケジュール

| 期間 | 主な活動 |
| --- | --- |
| 2025年8〜9月 | 会社設立・登記完了、事務所確保、システム設計開始、補助金申請準備 |
| 2025年10〜12月 | ポリキャスト ベータ版リリース、宇和島市長選クラウドファンディング実施、デモクラジオ配信開始 |
| 2026年1〜3月 | クラウドファンディング実績を元に補助金申請・採択、ポリキャスト正式版リリース |
| 2026年4〜7月 | 売上拡大（スポンサー・コンテンツ販売）、次年度計画策定・資金調達準備 |

5. 収支計画（概要）

本年度は、システム構築・開業を伴う先行投資フェーズとして位置付ける。支出がやや収入を上回る計画であるが、補助金採択・クラウドファンディング成功により収支改善を図る。

| 項目 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 【収入】クラウドファンディング | 宇和島市長選ポリキャスト | 300,000 円 |
| 【収入】補助金 | 各種補助金・助成金 | 1,000,000 円 |
| 【収入】ポリキャスト売上 | コンテンツ販売・スポンサー等 | 500,000 円 |
| 【収入】デモクラジオ | ポッドキャスト事業 | 0 円 |
| 収入合計 |  | 1,800,000 円 |
| 【支出】システム構築費 | プラットフォーム開発費 | 2,000,000 円 |
| 【支出】サーバー・SaaS利用料 | 年間利用料 | 50,000 円 |
| 【支出】家賃 | 事務所等賃借料 | 150,000 円 |
| 【支出】税金 | 法人税・その他税金 | 70,000 円 |
| 【支出】開業費 | 登記・備品・初期費用等 | 300,000 円 |
| 支出合計 |  | 2,570,000 円 |
| 収支差額（赤字） | 初年度は先行投資フェーズ | ▲ 770,000 円 |

※ 詳細は別紙「予算書」を参照のこと。

6. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| クラウドファンディング未達 | 目標額の60%以上達成でAll-or-Nothing方式を避けた設計にする。SNS・地域ネットワーク活用で集客強化 |
| 補助金不採択 | 複数の補助金・助成金に並行申請。採択失敗時は支出規模を縮小して対応 |
| システム開発の遅延・コスト超過 | ノーコード・既存OSS活用でMVPを早期リリース。開発費は段階的に執行 |
| 収益化の遅れ | デモクラジオは投資回収を次年度以降に設定し、初年度は認知拡大に集中する |

本事業計画書は2025年8月時点の計画であり、状況に応じて随時見直しを行う。　株式会社Democracy