令和７年度事業活動計画

- 助成事業

- 静岡市放任竹林整備事業補助（現物支給）

２０２５年５月、放任竹林整備事業用消耗品支給申請書

を環境局環境共生課へ提出。川合山、有度山の伐採予定計画を示し、

６月下旬、現物支給を受ける予定。

竹専用ノコギリ替刃２４枚、混合ガソリン４L缶６個、植林鍬１

- 公益財団法人静岡県グリーンバンク補助金

「森づくりグループ活動支援事業」として（２５万円）

継続申請済み。２０２６年２月１５日作業締め切り（今期から）。

場所　　：川合山

作業目標：放任竹林約３３０㎡（１００坪）伐採

動員目標　　：１００人

植樹日時　　：１１月９日（日）、９時現地集合、２０人

苗木　　　　　★ポット苗　　１６０本（常緑広葉樹８種）

★大型ポット苗　１５本（２ｍ物；３種）

★植林苗　　　３６０本　（３種）

補助金　　　：苗木代金に充当

- 三菱UFJ環境財団、苗木寄贈助成（毎年受領）

苗木を寄贈いただく助成事業（３０万円）

場所　　：県有地有度山北麓里山林再生ゾーン谷田地区

作業目標：放任竹林３３０㎡（１００坪）の伐採

動員目標：１５０人

植樹予定：２０２６年４月中旬（３０人）

苗木　　：★大型ポット苗１５本（欅、紅葉、白樫）

★ポット苗　２００本（５種類）

★植林苗　　２４０本（３種類）

４）　公益信託しずぎんふるさと環境保全基金（１０万円）

三菱UFJ環境財団と合算して苗木を購入する。

窓口は三菱UFJ信託銀行である。（予想総額１５万円）

- 公益財団法人ふじのくに未来財団、テーマ指定助成

「静岡県の環境保全活動」助成金額２８１、６００円×０.８

（６月申請、９月認可）

  - 作業手当　：２０００円認可を下す唯一財団。

  - 目標要員数：４００人（予想総額８０万円）

４００×２０００円＝８０万円−２２５、２８０円

＝５７４,７２０円（法人負担）

  - 対象地　　：川合山、有度山、貝伏山、大平見、尾呂久保

  - 作業内容　：川合山•有度山：竹林伐採•跡地広葉樹植栽

大平見•貝伏山•尾呂久保：下草刈

- 公益財団法人イオン環境財団第３５回助成事業応募

（２０２５年７月２０日公募締め切り）

  - 場所　　：県有地有度山北麓里山林再生ゾーン

  - テーマ　：「里山の保全と利活用」

  - 助成金　：９０万円申請予定（想定総額１６０万円）

  - 活動分野：「植樹を含む里山の修復」

  - 活動タイトル：「竹林伐採整備、跡地静岡潜在植生苗植栽里山再生

事業」

  - 植栽　：第一次２０２６年１１月２３日（日）、５００本、２０人

第二次２０２７年　３月１４日（土）、５００本、２０人

  - 苗木　　　：常緑広葉樹８種、落葉広葉樹７種共にポット苗を使

用する。

（一部宮崎県の苗木を使う可能性あり）

- 独自事業

- 植林地の育林（大平見）

  - 下草刈　：標高７５０ｍの大平見３haの植林地の下草刈

は、下草刈が必要な箇所を偵察しながら実施する。

  - 蔓切り　：背丈を越える樹木対象。

  - 下枝処理：大きな檜が対象。

  - 作業道　：草刈り

- 植栽地の下草刈（川合山、有度山、貝伏山、尾呂久保）

- 第二回樹木学現地講習会

初回（２０２４年５月１８日）は成功したので、再度実施予定。

  - 日時　;２０２５年１０月紅葉の時期とする。後日日程調整連絡。

  - 集合場所：川根本町役場　９時、乗合車両で行く。

  - 場所　：川根本町山犬段（標高１４００ｍ）、静岡大学演習林

  - 対象者　：森林組合員、山岳愛好者、樹木に関心ある人

  - 募集人員　：２０人

  - 講師　　：静岡大学飯尾淳弘准教授。

  - 参加費　：３０００円、但し１０００円を法人が補助する。

各人負担２０００円

  - 謝礼　：講師４０,０００円（交通費込み）

以上