助 成 事 業 完 了 報 告 書

日本財団 会長　笹川陽平 殿

報告日付：　2014年　08月　25日

事業ＩＤ：　2013155609

事業名：　障害者支援施設「pal-pal」の改造

団体名：　社会福祉法人　ムーブ

代表者名：　中村 幹夫　　　　　　　　　㊞

TEL：　0555-83-3170

FAX：　0555-83-3171

事業完了日：2014年  08月 12日

事業費総額　　　　　　　　　　 29,376,000　円　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　　　　　　　　　5,906,000　円

助成金額                　　   23,470,000　円　（千円未満は切り捨て）

事業内容：

工事内容　　1）間仕切壁改修、既存壁撤去、開口部の新設

2）相談室･事務室・食堂･談話室の改修

3）トイレの拡幅と個室化

4）食堂･談話室の増築

施設名称　　障害福祉サービス事業所pal-pal

整備場所　　山梨県南都留郡富士河口湖町小立2487-4

面積　　　　敷地面積　668.25㎡　　延床面積　457.63㎡

構造　　　　鉄骨造2階建

施設概要　　職業訓練室（パン･製麺･弁当工房）、作業室、エレベーター、食堂･談話室、厨房、更衣室、浴室

相談室、職業訓練室、ＰＣ訓練･事務室、医務休養室、作業室

定員　　　　就労移行　10名、就労継続支援B型　30名

事業目標の達成状況：

今まで手狭で所定の人員配置が困難あった各就労作業室、一堂に会して食事･集会などが出来なかったスペース等が確保され、積極的な就労支援活動を行う事により収益増（工賃）や今まで以上の就労機会提供が見込まれる。

事業成果物：

建築物（着工前・完成写真添付）

収 支 計 算 書

（　2014年　03月　28日　から　2014年　08月　12日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 23,470,000.- | 23,470,000.- | 0.- | 23,470,000.- |  |
| 自己負担 | 5,870,000.- | 5,906,000.- | 5,906,000.- | 0.- |  |
| 収入合計 | 29,340,000.- | 29,376,000.- | 5,906,000.- | 23,470,000.- |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 改修工事費 | 29,340,000.- | 27,108,000.- | 5,906,000.- | 21,202,000.- |  |
| 設計監理費 |  | 2,268,000.- | 0.- | 2,268,000.- |  |
| 支出合計 | 29,340,000.- | 29,376,000.- | 5,906,000.- | 23,470,000.- |  |